大慈恩譯經基金會

「全民大寫經」專案規格說明書

中華民國 115年4月

目錄

壹、	專案說明	5

一、	專案名稱	5

二、	專案背景	5

三、	專案目標	5

四、	專案目標	6

五、	專案期程	6

六、	專案期程	6

七、	履約地點	6

貳、	投標廠商基本及特定資格與應檢附之資格證明文件	6

一、	投標廠商基本資格及應檢附之資格證明文件（廠商需提出資格文件影本繳

驗，必要時本中心並得通知廠商提供正本供查驗）：（請勾選 ■）	6

二、	應檢附之資格證明文件：	7

三、	廠商納稅之證明	7

參、	現本中心現有環境說明	8

一、	本中心可提供系統作業環境如下，得標廠商無須提供：	8

(一)、 伺服器作業系統：Microsoft Windows Server 2022。	8

(二)、 資料庫版本：Microsoft SQL Server 2022 Standard。	8

(三)、 虛擬主機平台：Nutanix AHV。	8

(四)、 GPU 運算主機：Ubuntu 22.04。	8

二、	系統開發階段所需之相關系統軟、硬體，由得標廠商自備。	8

三、	得標廠商須負責本專案相關系統軟體之安裝及設定等工作。	8

肆、	系統需求說明	8

一、	資料盤點	8

二、	系統功能需求	8

三、	系統權限管理需求	10

四、	系統介接需求	10

五、	系統效能需求	11

六、	系統上線計畫	11

伍、	技術需求	12

一、	安全軟體開發生命週期	12

二、	應用系統維運作業規範	12

三、	使用者介面規範	14

四、	安全及稽核規範	14

五、	測試規範	15

陸、	安全需求	16

一、	資通系統籌獲各階段資安強化措施要求	16

二、	資通安全管理需求	16

三、	專案人員資安教育訓練	18

四、	第三方軟體	18

柒、	管理需求	18

一、	專案人員	18

二、	專案管理	19

三、	服務需求	22

四、	教育訓練需求	23

五、	專案稽核	24

六、	文件衝突管理	24

七、	系統上線支援	24

八、	保固服務	24

捌、	交付項目與時程	26

玖、	驗收及付款	27

一、	付款方式	27

違約處理	28

壹拾、	服務建議書(企劃書)製作規定	29

一、	服務建議書(企劃書)基本要求	29

二、	服務建議書(企劃書)製作與交付	30

三、	服務建議書(企劃書)內容	31

壹拾壹、 招標、決標、評選方式及原則	33

一、	招標方式及決標原則：	33

二、	決標方式：採訂有底價並以總價決標；採非複數決標。	34

三、	評選方式及評定原則：	34

四、	評選項目、標準及配分：	35

五、	簡報及答詢：	36

壹拾貳、 罰則	37

壹拾參、 其他相關事項	37

一、	本專案投標廠商投標文件應包括下列內容（請依本專案投標須知辦理）：	37

二、	廠商投標時，請將前條所列投標文件裝入不透明容器（封套）密封，並於截止投標期限前以掛號、快遞或專人親送等方式送達本中心【財團法人醫藥品查驗中心

（台北市南港區 11557 忠孝東路六段 465 號 3 樓）】，逾時送達者概不受理。投標信封上應註明本專案「採購案名」、「案號」及「投標廠商名稱」、「地址」。凡未載明採購案名、案號及投標廠商名稱、地址，以致無法判別為本標案者，皆視為無效標。 	38

三、	本專案報價應含各細項費用及一切稅賦。	38

四、	投標廠商報價不得逾預算金額，投標廠商報價超過預算金額者，列為不合格標，不予減價機會。	38

五、	本專案得標廠商應繳履約保證金金額：契約金額之一定比率：3%。	38

六、	本專案得標廠商應繳保固保證金金額：契約金額之一定比率：3%。	38

七、  本專案得標廠商之專業服務成果，如侵害第 3 人合法權益時，由廠商負責處理，並承擔一切責任。	38

八、 本專案需求規格說明書及服務建議書(企劃書)之內容，決標後均視為契約之一部分，非因不可抗力之因素，經契約雙方書面同意，不得變更。	38

九、  本專案須依「資訊委外共同說明書」相關規定執行，需求規格說明書優於資訊委外共同說明書內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。另資訊委外共同說明書與本專案契約書內容有衝突或不一致時，則本專案契約書優於資訊委外共同說明書。	38

十、  本專案規格承辦人：	39

十一、 江偉萍小姐電話：02-81706000，分機 532	39

十二、 楊智盛先生電話：02-81706000，分機 533	39

壹、 專案說明

一、專案名稱

本專案名稱為「全民大寫經：數位共創平台」案（以下簡稱本專案）。

二、專案背景

台灣大慈恩基金會致力於推動佛教文化、經典保存、文化傳遞與社會共融等核心使命。期許透過「全民大寫經：數位共創平台」之建構，將傳統莊嚴的抄經祈福儀式，轉化為跨越國界的數位共善行動。讓民眾重新參與經典生成的過程，使佛法經典不再只是少數專業人士與學者鑽研的專屬領域。

為提升專案之廣度與影響力，本計畫利用網路技術收載涵蓋影像、語音、祈願文等數位資產，組成史上最大規模的群眾協作經典文獻集。系統將傳統經文書寫轉化為數位共創平台，以「一人一字、一願一心」的方式，打破傳統法事參與之地域限制與技術門檻。

這不僅是一場眾人參與的藝術創作，而是將自己的筆跡、聲音、祈願與名字留存在經文中。每個人都成為佛經的一部分，與五百萬人共同完成一部歷史巨作。

三、專案目標

本專案為使人類文明瑰寶──五百萬字之《大般若波羅蜜多經》進行共創與數位化，開發「全民大寫經：數位共創平台」網站之建置。本計畫旨在達成以下五大核心目標：

- 數位資產收載:

將《大般若波羅蜜多經》進行文本資料結構化，並整合多種數位資產（圖像、語音、祈願文、創作者檔案）之創作概念，收載全球創作者協作資料。

- 導入資料治理與智能化審查作業流程

導入資料治理之概念，結合雲端、AI影像識別、語義與語音辨識技術，將筆圖文與音檔之審查作業程序自動化、數據化及視覺化。平台後台將提供即時參與統計、社群分析與紀錄等決策管理，有效降低人工審核成本並優化基金會內部營運管理。

- 使用者身分認證與權限管理

建置兼具資安防護與便捷性之使用者身分管理系統，導入第三方單一登入（SSO）機制。透過「一帳號一字元」之唯一性檢核與防弊管控，精準確保全球協作者之真實性，同時落實個資隱私防護，保障每一份共創軌跡的合規性與獨特性。

- 資訊視覺圖形化展現:

透過網頁前端呈現創作者共創之經文，並加入實時進度儀表板與全球參與地圖等資訊視覺圖形化，建構大規模資料展示平台。且平台前端將支援多國語系介面與國際通用拼音輔助機制，徹底打破語言與地域藩籬。

- 全球化部署

為達成全球民眾皆能無障礙地參與共創，本專案之網站系統將全面導入全球化部署。系統透過建置高擴展性之服務架構，並結合全球內容傳遞網路（CDN）分散式邊緣節點技術，確保世界各地的使用者在讀取、上傳海量圖文與無縫影音串流時，皆能享有極低延遲的流暢體驗。

四、專案範圍

本專案範圍包含

      - 建置「全民大寫經：數位共創平台」網站系統。

      - 網站系統功能需求詳如「貳、系統需求說明」。

      - 本專案包含需求設計、開發、測試與安裝部署。

      - 正式環境架構規劃及建置。

五、專案期程

履約期限：履約期限起始日自11５年５月１日)起至117年５月１３日。各階段交付項目及期程依本案需求規格說明書「交付項目與時程」辦理。

六、履約地點

台灣大慈恩譯經基金會(114臺北市內湖區瑞光路188巷52號2樓)

貳、 系統需求說明

一、 伺服器與硬體建置需求

本專案地端伺服器考量封測期間之高併發連線、影音合併處理及 AI 審核模型之需求，其硬體架構及建置原則應依下列規範辦理：

- 核心運算與記憶體模組規範：

1-1 處理器 CPU：

為滿足高併發之應用程式介面連線請求與背景微服務之任務派發，建議配備實體核心數達 20 核心與 28 執行緒以上之高效能中央處理器，且須具備硬體級影音編解碼加速技術。

1-2 記憶體 RAM：

考量龐大之記憶體資料庫、關聯式資料庫與 Python AI 運算進程之記憶體佔用，主記憶體總容量須達 64GB 以上，並須採用新世代之雙通道高頻記憶體，以確保系統資料吞吐效能。

1-3 系統主機板：

須採用具備強效供電散熱模組之高階商用或工業級主機板，以承載高負載運算產生之高溫，並須配置三組以上之M.2擴充插槽，以利未來數位資產之容量擴充。

- AI 顯示運算與儲存系統規範：

2-1 顯示運算單元（GPU）：

為支援雲端 AI 審核輔助作業，並大幅加速前端巨量音軌之無縫合併，系統須配置具備 12GB 以上獨立視訊記憶體之高階圖形處理器，且支援最新平行運算指令集架構。

2-2 固態儲存系統（SSD）：

系統須配置兩組容量各達 1TB 以上之 PCIe Gen4 高速固態硬碟，確保資料庫與影音切片頻繁讀寫之效能要求。

2-3 磁碟陣列與備援機制：

系統建置方不可使用主機板內建之硬體陣列，須於伺服器作業系統（如 Linux）底層直接規劃並建置軟體磁碟陣列（Software RAID 1）架構，確保系統磁區具備即時資料冗餘與極高之災難復原能力。

- 供電、散熱與機房合規性規範：

3-1 電源供應管理（PSU）：

電源供應器須達 850W（含）以上，且須通過 80 PLUS 金牌（含）以上認證之全模組化規格，具備原生高階顯示卡供電線材，以供應 CPU 與 GPU 滿載運算所需之穩定純淨電壓。

3-2 散熱系統防護：

為符合機房全天候無人值守之維運安全標準，嚴禁使用具備漏液、幫浦故障風險之一體式水冷散熱設備。中央處理器須採用具備五根以上導熱管之雙塔雙扇空冷散熱器。

3-3 主機機箱結構：

須採用高通風網孔前面板設計之伺服器型機殼，並配置足夠數量之大尺寸系統散熱風扇，確保主機內部之廢熱得以於第一時間迅速排出，避免高溫導致運算降頻或硬體損壞。

二、 系統功能需求

(一) 資料治理需求：

- 經文數位結構化規範：

  - 資料清洗：

系統建置初期，須針對《大般若波羅蜜多經》進行數位文本之前置處理。精確萃取純經文內文，全面過濾並剔除卷首之譯者署名、朝代、註解、標註及校勘記等非經文主體之附加文字，確保共創標的純粹性。

  - 階層式結構：

系統須依據經文之固有編排如卷、品等，建立具備嚴密邏輯之樹狀資料庫結構。並將總數近五百萬之經文拆解至「單一字元」層級，賦予全庫每一個字元唯一之系統識別碼與全域流水號，作為使用者認領與數位資產綁定之唯一依據。

  - 排版座標化:

為對應前端「一行 20 字」之仿古卷軸視覺排版，系統後端須將結構化後之字元，建立為網格座標系統。明確定義每一字元所屬之卷數、行號、欄位，確保前台視覺呈現與後台資料存取之絕對精準。

  - 字元狀態管理機制：

經文結構化後，每一個字元實體須具備獨立之系統狀態。包含：「開放認領」、「鎖定中」、「已認領待上傳」、「內容審核中」及「已完成展示」等狀態，以支撐平台防弊與審核作業之流暢運作。

- 使用者資料治理

2-1 系統之檔案設計:

考量本專案資料約五百萬筆，為確保儲存成本與讀取效能，單次認領任務之總上傳檔案大小以20MB為限，每一筆完整創作必須包含創作圖檔、創作音檔、創作文檔及個人圖檔等四項資料。

2-2 創作圖檔規範：

(1)平台前端須支援終端使用者上傳JPG、PNG、WebP及HEIC（含iOS預設格式）等常見壓縮圖檔格式，單一圖檔大小以10MB為限。

(2)考量跨裝置放大瀏覽之細節清晰度，上傳圖檔之最低解析度要求為800x800像素。若低於此標準，前端系統應予阻擋並提示使用者重新拍攝。

(3)為符合經文排版，圖片之長寬比例須為正方形（1:1）。前端操作介面須內建圖片裁切工具，供使用者於上傳時自行框選及調整範圍，不可要求使用者事先於本地端處理完畢再行上傳。

(4) 後端儲存機制須統一將圖檔轉碼為WebP格式，並採品質參數 90 之失真壓縮，以達視覺無損且最佳化儲存空間之目的。

(5) 若使用者上傳之原始圖片大於 2048x2048 像素，系統後端須自動等比例縮放至此上限再進行儲存。以兼顧未來高畫質大型投影策展與實體藝術出版之數位典藏需求。

2-3 創作音檔規範：

(1) 平台須提供網頁端即時錄音功能，並支援使用者上傳MP3、M4A、AAC、WAV等常用音訊格式，單一檔案上傳上限為2MB。

(2) 創作音檔長度強制限制為「3秒」。前端錄音介面須配置自動倒數與強制截止機制，確保資料規格之一致性。

(3) 音軌儲存規格與處理:為優化海量資料傳輸，系統後端須統一將音檔轉碼為 HE-AAC v2 格式。取樣率固定為 48kHz，單聲道（Mono）錄製，並將位元率（Bitrate）設定為 32kbps 至 48kbps 之間。經此優化，單筆 3 秒音檔之儲存體積應控制在 15KB 至 20KB 左右。

(4) 音質優化與標準化：系統後端須具備「自動增益補償（AGC）」與「響度正規化（Loudness Normalization）」功能。不論使用者設備品質為何，系統須自動調節輸出音量至一致標準（建議為 -16 LUFS），確保聽感均衡。

(5) 智能化內容審核：系統須介接雲端 AI 語音辨識服務，針對3秒內容進行即時識別，攔截與經典無關之雜音、空白、或不雅言論，確保數位典藏之清淨與莊嚴。

2-4 創作文檔規範：

(1) 創作文檔包含「作品介紹」與「創作者自介」兩項欄位。考量前端介面之排版美觀與資料庫儲存效能，作品介紹字數上限設定為1000字，創作者自介欄位字數上限設定為500字。

(2) 系統資料庫與前後端傳輸須全面採用 UTF-8 (utf8mb4) 多國語系編碼標準，以相容全球參與者之各國語言輸入。

(3) 為維護佛教經典與專案之莊嚴性，系統前端與後端皆須阻擋非標準文字之表情符號（Emoji）及特殊系統符號。

(4) 系統後端須建置嚴密之「防範跨站腳本攻擊（XSS）」與「SQL隱碼攻擊（SQL Injection）」過濾機制，強制消除所有使用者輸入內容中之惡意程式碼（如 HTML 或 Script 標籤），確保平台資安無虞。

(5) 得標廠商須建置敏感詞彙過濾庫（黑名單），並介接雲端 AI 語意分析服務進行即時審查。若偵測到色情、暴力、政治敏感詞彙或未經授權之廣告連結，系統應自動退件或轉入後台「人工待審核佇列」，以確保平台展示內容符合合規性與善良風俗。

2-5 個人圖檔規範：

(1) 平台系統須提供使用者上傳個人頭像功能，前端須支援JPG與PNG等常見圖檔格式，單一檔案上傳上限規定為2MB。

(2) 考量全球海量使用者同時存取之網頁載入效能，個人圖檔之儲存解析度上限規定為400x400像素。若使用者上傳之原始檔案解析度高於此標準，系統後端須自動執行等比例縮放處理。

(3) 為維護介面視覺之高度統一性，前端操作介面須內建「個人圖檔裁切器」，強制使用者於上傳時框選為 1:1 正方形比例。系統展示端得依設計需求，自動套用圓形遮罩或特定邊框進行呈現。

(4) 儲存與傳輸最佳化： 後端儲存機制須統一將圖檔轉碼為 WebP 格式，並採取品質參數 80 之壓縮策略，確保單一檔案體積控制在 30 KB 以內，以利於在經文列表頁面中進行巨量頭像之流暢渲染。

(5) 預設圖示機制： 若使用者選擇不提供個人圖檔，系統須自動分派專案統一設計之「預設識別圖示」，不可產生圖檔缺失之破圖現象，確保整體經文版面之美感。

2-6 字元權限控制規範：

權限管理員擁有對全庫五百萬字元之絕對操控機制。包含但不限於:

(1) 權限管理員可指定特定字元轉為禁止一般大眾認領狀態。

(2) 強制釋出與退回： 若民眾上傳之圖文音檔經人工複審認定違規，管理員可一鍵撤銷該筆資料，並將該字元狀態重新釋出為「開放認領」。

(3) 內容覆蓋與替換： 允許管理員直接由後台為特定字元上傳專屬圖檔、音檔與介紹，不受常規前端 20MB 上傳限制之規範。

(三)使用者身分登入與管理規範

- 第三方單一登入機制：

為降低大眾參與門檻並確保實名防弊，系統須捨棄傳統帳號密碼註冊模式，將使用 OAuth 2.0 授權機制，支援 Google、Apple、Facebook、Line 等國際主流第三方帳號直接連動登入。系統僅向第三方要求取得最基本之識別碼如 Email 或 User ID，落實資料最小化原則。

- 安全連線狀態維持：

網頁前端與後端之驗證機制，須透過發行加密之 JWT 並將其儲存於瀏覽器之安全 Cookie 中進行。該 Cookie 須強制設定為 HttpOnly 與 Secure 屬性，確保使用者在瀏覽、滑動經文或跨頁面操作時，系統能無縫維持其登入狀態，同時阻絕惡意程式（如 XSS 跨站腳本攻擊）竊取身分憑證。

- 使用者帳號檢核機制：

3-1 「一人一字」檢核機制

系統須以第三方登入之「唯一識別碼（UID）」作為驗證基準。當使用者進行字元認領時，系統後端須即時檢核該帳號是否已具備認領紀錄或正處於限制期中，嚴格規範單一有效帳號僅能完成一次創作，以防堵惡意洗版。

3-2 佔位與限期機制：

使用者選定字元後，該字元狀態即轉為「鎖定中（保留）」。使用者必須於 14 天（336小時） 內完成圖檔、音檔、文檔等所有創作資料之上傳作業。

3-3 逾期權限處置：

若使用者未於 14 天內完成上傳作品，系統將自動判定為棄權並執行兩項自動化動作：

(1) 該鎖定字元之狀態重置為開放認領，回歸供大眾選取。

(2) 系統須限制該違約之帳號選字 3 天（72 小時） 內不得進行任何字元之認領操作。限制期滿後，方恢復其認領權限。

- 使用者數位足跡與 IP 數據運用：

系統須於使用者登入及上傳時，記錄其來源 IP 位址、登入時間與裝置類型。此數據不作為限制認領次數之唯一依據，其主要用途為：

A. 資安防禦： 配合防火牆進行流量異常分析，若單一 IP 於短時間內發起大量 API 請求，系統可自動阻擋其惡意攻擊。

B. 視覺化地圖運用： 將來源 IP 轉換為「去識別化」之粗略地理位置如國家、城市層級，提供前端「全球參與熱點地圖」實時點亮之數據來源。

- 個資保護與合規性：

所有收集之使用者基本資料、Email、IP、授權時間等，須經安全加密演算法儲存於資料庫中。資料之收集與運用須完全符合我國《個人資料保護法》及國際隱私權規範，並於網頁登入處明確提供使用者條款與授權同意勾選機制。

(四)資訊視覺圖形化展現

- 共創經文展演風格與互動：

1-1 排版風格：

經文主視覺須採用「右至左、上至下」之傳統直書排版，單行固定為20字，並以「仿古經文卷軸」作為背景介面風格，呈現莊嚴之藝術感。

1-2 狀態視覺化：

尚未被認領之字元，須以淺色浮水印或標準古體字作為底圖佔位；已被認領之字元，則即時替換為使用者上傳之實體相片或數位描字圖檔，形成風格多元之字海。

1-3 互動機制：

網頁須支援無段式水平拖曳滑動，並提供縮放功能。使用者縮小時可總覽經文章節區塊，放大時可檢視單一字元之墨跡細節。點擊特定字元時，系統須以彈出視窗展示該字元之作品介紹、創作者大頭貼與自介，並播放其錄製之3秒音檔。

- 多國語系介面架構：

系統前端須導入國際化多語系架構，初期優先開發並支援英語、西班牙語，以及大乘與南傳學佛圈主流語系，如日文、韓文、越南文、泰文、藏文、緬甸文等。系統應能根據使用者瀏覽器設定自動切換對應語系，或提供手動下拉選單切換。

- 羅馬拼音輔助機制：

為協助非漢字使用語系之民眾順利完成語音錄製，系統須於認領字元旁，自動標註對應之國際通用羅馬拼音。發音標示以「能正確讀音」為首要目標，不強求深度之語義翻譯。

- 數位描字與數位畫布功能：

若使用者不便以實體紙筆創作並拍照上傳，系統前端須提供「數位描字」之替代方案。於螢幕上呈現該字元之淺色浮水印底圖，讓使用者能以觸控面板或滑鼠進行描繪。完成後由系統自動將軌跡生成為透明背景或仿紙質背景之圖檔，以融入經文中。

- 經文查閱與外部字典介接：

系統須具備經文釋義輔助功能。使用者可於前端介面選取或反白特定字元，系統即透過提示顯示簡要字義，或提供外部超連結，串接具公信力之線上佛教辭典（如 CBETA 辭典或開源中文字典），方便使用者創作時了解字義之目的。

- 共創經文音檔播放機制：

系統前端於展示完成之經文卷軸時，須具備音頻播放功能。使用者點擊單一字元，即可聆聽該創作者錄製之3秒音檔；系統亦須支援「連續播放」模式，能依經文順序無縫串接並自動播放相鄰字元之音軌。

四、 系統效能需求

效能測試時機

得標廠商須於系統測試階段進行效能測試，並提出「系統效能測試報告書」內容須包含測試設計說明、預期執行結果、實際執行結果等資

料，供驗證測試結果。本專案建置完成後之保固期間均需符合上述系統效能需求。

效能測試環境與工具

效能測試時，以本中心之測試環境為準。得標廠商須負責本專案測試環境之建置，自備測試工具及使用者端模擬工具，並記錄執行過程各步驟之執行時間。投標廠商須於建議書中詳述測試工具及使用者端模擬工具。

效能測試情境與通過準則

模擬 200 個使用者同時執行功能，以 20 分鐘為測試時間，平均回應

時間（發出交易到回應查詢結果）須在 5 秒(含)以內，最長回應時間須

在 10 秒(含)以內，如有例外情形或技術限制，得標廠商應提出技術研究報告，經本中心同意後，得調整最長回應時間要求。

測試報告撰寫準則

測試報告至少須包括測試軟體名稱、測試人員、測試時間、測試方式、測試個案、測試環境軟硬體資訊、完成及回應時間。

六、 系統上線計畫

系統階段上線前，得標廠商須提出「系統上線計畫書」，內容至少須包含系統軟硬正式環境部署、系統上線工作與時程規劃、系統上線風險因應、系統上線支援及系統上線後備份。完成原系統上線支援後，須提交「系統上線

支援報告」。

伍、 技術需求

一、安全軟體開發生命週期

安全分析與設計

需求分析作業應包含資通系統防護基準、應用系統的資料遮罩、防範資料洩漏、資料刪除等資安防護需求，並於需求規格書中敘明分析結果。

於系統分析及系統設計規格書中敘明威脅建模紀錄及預計採行之控制措施。

安全開發與測試

得標廠商應提供應用程式安全開發佐證文件，例如應用程式安全開發準則、程式碼同儕審查紀錄等。

平台系統測試報告書，包括應用程式安全測試計畫、安全測試個案、安全測試紀錄和應用程式安全弱點修補紀錄。

弱點掃描、源碼檢測及滲透測試

本專案於全案驗收前(測試結果併入平台系統測試報告書)及系統保固期間，得標廠商須針對應用系統程式碼進行弱點掃描（含主機及網 站）、源碼掃描及滲透測試，並完成風險等級中等(含)以上弱點之修補；弱點掃描（含主機及網站）及源碼掃描所使用之工具應使用中央研究院資訊服務處認可工具，並於服務建議書(企劃書)中提出。

得標廠商須提供專案安全需求追溯表，敘明安全需求、安全設計、安全開發程式碼、安全測試個案間的對照關係。

二、應用系統維運作業規範

系統及程式設計規範

平台系統之設計，須考量本專案全部系統之整體性，並包含資料共享及統一的程式介面格式。

系統及程式之設計應依下列原則辦理：

  - 符合終端使用者之作業需求及業務流程之操作介面。

  - 便利本中心應用系統維護之需求。

  - 便利程式開發人員維護及除錯(Debug)。

  - 整體考量系統效能與個別程式效能，不可為達到個別程式的服務水準需求，而危害主機、資料庫、網路、資通安全與整體效能之設計。

程式撰寫原則：

程式語言

- 所有程式語言均須具備整合開發環境(Integrated Development Environment, IDE)及偵錯環境。

- 得標廠商如有特殊需要，經提報本中心書面同意後，可使用其他語言進行開發。

每一個屬性(Attribute)、方法(Method)、類別(Class)，都須有詳細註解說明。

程式碼中方法的命名與變數的宣告須遵循一致之命名規則，並以有意義的英文字命名。

須符合本中心對於中文碼、民國年之日期格式、中文訊息顯示等相關中文化需求。

程式碼中須包含例外處理，禁止將系統預設的錯誤訊息直接顯示給前端使用者；訊息提示需求如下：

- 如已知錯誤相關之程式及欄位，訊息須直接、明確描述，並顯示「程式名稱」及「欄位」；善意提示時亦同。

- 如須顯示錯誤原因代碼，須增加顯示中文說明。

- 前述顯示之訊息內容，除須避免揭露敏感訊息外，禁止將 2 種 (含以上)異常情形含糊或概括顯示，訊息內容應明確告知錯誤原因及建議採取作為。

程式開發過程中，各類日誌紀錄(log)均須使用日誌工具，包含除錯日誌(debug log)，禁止使用程式語言預設的系統文字列印碼直接輸

出。

程式正式部署前，應將開發、測試階段所設之除錯訊息予以關閉或移除。

對於使用者不同資料輸入來源(如鍵盤、滑鼠、條碼或 QR Code 掃描…等)，須於資料完整輸入後且寫入資料庫前進行檢查(如資料長度、型態、範圍及合理性等)。

系統設計應避免機敏性資料轉存於使用者個人電腦，如有必要需有對應之管控措施，由得標廠商提出並經本中心同意，以防堵資料不當使用或外洩。

三、使用者介面規範

應用系統使用者介面需列示該項作業所處理資料之機密等級，資料機密等級須依據本中心資通安全管理系統之資訊資產分類分級標準標示，標示之內容及方法應與本中心討論後決定。

使用者介面之設計應保持一致之風格及顯示方式，以維持本專案全部系統之整體性。

得標廠商需依使用者需求，運用 Web 技術串連各系統功能畫面，提供使用者便利的系統操作環境。

所有畫面應顯示程式代號、版別序號、使用者中文姓名、使用者單位名稱、系統訊息，其顯示方式與位置應予以標準化。

若資料中含有「代號」、「代碼」者，若為單一代碼者應提供下拉式選單及鍵盤輸入功能。若為複合式代碼者，應於中文顯示欄位後方說明代碼意義或提供查詢代碼功能，便於查閱代碼後以鍵盤輸入。且輸入代碼 後，應於中文顯示欄顯示中文。

各系統作業畫面，應依使用者權限提供經授權之功能選單，非經授權功能選單不得提供。

應用系統使用者介面，須能以適當且易於辨識的方法(例如以顏色)，區分出其為正式(機)作業，抑或為測試(機)作業。

四、安全及稽核規範

得標廠商進行應用系統開發時，參與專案人員與設備須遵循本中心資通

安全規範、資料保密規範等規定。

得標廠商所開發之應用系統程式，需通過應用程式檢測工具之檢核，以滿足本專案對應用程式安全之要求(參照「伍、技術需求→一、安全軟體開發生命週期→(三)弱點掃描與源碼檢測」之標準)。

開發測試區與正式區環境須實體區隔，除緊急狀況，程式設計與開發人員不得存取正式區主機程式與資料。

得標廠商應建立與遵循安全編碼(Secure Coding)規範，進行應用程式開發維護。

應用系統軟體開發應遵照政府資安作業共通規範之「Web 應用程式安全參考指引」。

應用系統程式開發須禁止使用已被公開披露、易遭駭客攻擊的開發方 式，例如已被資通安全組織(如 OWASP，Open Web Application Security Project)最新發布之前十大安全問題種類，以及已發布之未來可能遭遇的安全問題。

密碼與權限管理

本專案所包含之作業系統、資料庫及應用程式層級，除系統作業架構特殊需求並經本中心核准外，所有密碼資料，皆不得以明文型態存放。

須區分應用程式與系統管理人員所使用之帳號。

應用系統執行時，須先檢核使用者權限。

開發環境與程式碼管理

應用系統程式原始碼，應建立嚴謹之安全控管機制，開發中或測試中的應用程式須與實際作業之程式執行碼區隔管理，對於原始程式之存取亦應訂定控制措施，並對存取行為留下稽核日誌，該日誌須具可讀性。

程式開發測試環境與正式環境須有適當的隔離防護，開發測試環境使用之資料應經過轉換、隱碼或加密。

應用系統原始碼不得存有後門或木馬等程式。

五、測試規範

靜態程式碼安全檢測(源碼檢測)標準至少應包含：OWASP TOP10、 OWASP Mobile TOP10、SANS25 等要求。

需求變更及異常問題處理，均須在開發環境通過單元測試與系統整合測試。

資料傳輸

對外服務之資料傳輸應以 HTTPS、SFTP 加密傳輸協定進行，以確保傳輸過程之安全性；資料之傳輸如有不可否認性之安全需求，應以簽章及數位信封處理。

提供使用者各類型檔案上傳服務時，應就其檔案進行安全性檢查，包含檔案類型、病毒及惡意程式等，並就其檔案大小予以必要之限制。

與其它平台系統介接，應符合以下規範：

不得使用管理人員帳號介接資料庫，應另行建立帳號提供應用程式介接使用。

機敏資料的新增、刪除、修改及讀取，應有完整(End to End)之稽核紀錄。

陸、 安全需求

一、資通系統籌獲各階段資安強化措施要求

本中心得聘請專家學者，協助本中心於專案重點里程碑中檢視履約(執行)程序與成果之相關管理作為，得標廠商應配合辦理，不得拒絕。

二、資通安全管理需求

得標廠商對業務上所接觸之本中心資料，應視同機密文件採必要之保密措施，並應依本中心規定填具「廠商公司之保密承諾書」及「廠商個人之保密承諾書」，併同本專案工作計畫書交付本中心備查。任何因得標廠商人員洩密所致之賠償及刑事責任，概由得標廠商負責，並依法刊登政府採購公報及列入本中心拒絕往來戶。

得標廠商服務人員除應遵守本中心相關規定外，並應對本中心資料保 密。未經本中心同意不得將電腦硬體、軟體或資料任意變更或攜出原設置地點。凡對維護標的物硬體、軟體及資料之作為，均不得有所隱瞞，

並不可對程式及軟體私設密碼。違者應自負法律責任，得標廠商並同意將之免職及賠償本中心之損失。本中心除扣除相關罰款之外，必要時，得終止契約。

本中心為資通安全責任等級 C 級之特定非公務機關，本專案系統防護需求分級為中級，須符合數位發展部-資通安全責任等級分級辦法-附表十-資通系統防護基準要求標準，且為 ISO/IEC 27001:2022 資安認證合格機構，得標廠商除應自行規範所有專案人員應遵守之資安規定外，並應遵守本中心 ISMS 各項資安管理規定，繳交委外人員應遵守之資安規範等相關文件，並於 114 年 10 月 31 日前取得 ISO/IEC 27001:2022 之認證。

為確保委外作業整體安全及個人資料維護措施與管理機制作業完善，得標廠商應遵守資通安全管理法、其相關子法及行政院所頒訂之各項資通安全規範及標準，並遵守本中心資通安全管理及保密相關規定。此外本中心保有依本中心與得標廠商同意之適當方式對得標廠商派員稽核、委由資通安全管理法主管機關籌組專案團隊稽核或其他適當方式執行相關稽核或查核的權利，稽核結果不符合本契約約定、資通安全管理法、其相關子法、行政院所頒訂之各項資通安全規範及標準者，於接獲本中心通知後應於期限內完成改善；未依限完成改善者，核計逾期違約金。

得標廠商或本專案之專案成員如違反個人資料保護法規定造成損害，本中心除依契約罰則處理外，對於第三人所造成的損害賠償應負賠償之 責，本中心保有對得標廠商追償之權利。

得標廠商介接本中心網路或處理本中心資訊業務之設備（含軟體、硬體及服務）不得有大陸廠牌資通訊產品。

本專案得標廠商所提供之產品(含軟體、硬體及服務）不得為大陸廠牌資通訊產品，應符合「各機關對危害國家資通安全產品限制原則」，且均不得安裝非公務用軟體，執行本專案之團隊成員亦不得為陸籍人士。

得標廠商所提供之服務，如違反資通安全相關法令、知悉本中心或廠商發生資安事件時，均必須於 1 小時內通報本中心，提出緊急應變處理，並配合本中心做後續處理；必要時，得由資通安全管理法主管機關於適當時機公告與事件相關之必要內容及因應措施，並提供相關協助。

得標廠商應於 TWCERT 和國家資通安全研究院公告資通系統弱點翌日起三個日曆天內(TWCERT 和國家資通安全研究院公告之漏洞值(CVSS)大於 8 分(含)者，應於公告資通系統弱點之次個上班日下午六點前)，通報

本中心漏洞有關資訊、漏洞影響及得標廠商建議採行控制措施，並經本中心確認。

三、專案人員資安教育訓練

本專案團隊人員應依其專案角色，接受以實務專業課程訓練：

本專案擔任系統分析人員及程式設計人員於專案啟動會議後半年內，須接受專業機構具程式安全設計實務專業講師施予至少 6 小時程式安全設計實務、應用程式安全設計與開發實務等相關訓練課程，並交付佐證資料。

前述實務訓練課程，若本專案擔任系統分析人員及程式設計人員自決標日次日起回推 3 年內曾受過相關訓練，並能檢具相關佐證資料者亦可。

四、第三方軟體

廠商交付本中心之軟體，如有非屬廠商自行開發之軟體、軟體元件、軟體公用程式等(統稱第三方軟體)，需於使用該第三方軟體前，提供資通安全評估資料，向本中心進行報告，經本中心工作小組會議同意後，始得使用。

柒、 管理需求

一、專案人員

得標廠商須依需求規格說明書成立專案組織，除設置專案經理外，至少設置 2 位(含)以上專職系統分析師負責本專案之建置。

得標廠商須指派專人具有專案執行經驗、具備積極態度、善於溝通協調，其工作內容如下：

擔任本專案聯絡窗口，負責專案執行履約管理，追蹤各項工作項目執行進度。

針對本專案內容協助了解與彙整本中心需求並有效傳達與回覆本中心任務需求進度。

協助安排本專案各項會議及聯繫相關人員並製作紀錄。

其它因應本專案臨時性任務及處理本中心交辦有關本專案之相關事宜。

此專人可指派他人(除上述 3 位之外)或為專案經理且必須能專職處

理。

專案組織編組、職責與成員名單須詳列於專案工作計畫書，所列專案組織成員如與「投標之服務建議書(企劃書)」內所列不一致，應敘明理由並經本中心同意，始得更換。

專案工作計畫書所列專案組織成員經本中心同意後，於專案建置期間

（開工至系統安裝建置完成）不得異動。若須異動須於人員異動前 1 個月敘明理由並經本中心同意，始得更換。

本中心如認為參與本專案之人員不符合執行本專案之需求，得要求於 1個月內更換專案成員，得標廠商不得拒絕。如未依期限完成人員更換並經本中心同意，自逾更換期限次日起，每逾 1 日計罰逾期違約金新臺幣

1 萬元整。

專案人員異動管理於本需求書未載之事項，依照本中心資訊委外共同說明書辦理。

二、專案管理

投標廠商應於服務建議書(企劃書)文件中說明如何規劃及執行本專案之專案管理作業，至少包括：

專案進度管理

本專案執行進度和查核點的管理規劃的方法、時間或週期。投標廠商應說明如何收集及取得專案進度管理所需要之各項度量資料及採用的管理技術。

專案溝通管理

本專案的溝通管理的類別、參與對象、溝通時機、目的及溝通管理成效評估方法。

專案風險管理

至少包括如何識別風險、風險分類、風險處理方法、風險狀態監控方法。風險管理計畫內容應包含如下：

風險管理之方法、工具及資料來源說明。

定義風險管理之角色及責任。

定義風險來源與風險類別(Risk categories)，風險類別須以風險分解結構(Risk Breakdown Structure, RBS)作結構化描述。

定義風險參數，包含用來分析及分類風險的參數，以及用以管制風險管理投入的參數。

風險管理策略之說明。

風險控管機制之說明，含風險界定、分析及處理措施，風險處理方法應明確指出風險處理負責人員、計畫處理時間和方法、風險處理後預期降低之風險概率或影響等。

專案問題管理

問題管理方法應能夠管理本專案執行過程中的所有問題，包括進度、品質、資源、變更、爭議、人員技能、服務態度等問題的處理。

資料管理

文件管理與維護

文件管理與維護作業包括電子文件管理和實體文件管理、文件存取權限管理和文件備份管理。電子文件的管理，應符合本文件之

「組態管理」章節的要求。

組態管理

說明如何管理本專案發展過程中所產出之各項計畫、規格、程式碼、報告、紀錄、資料等，組態管理計畫內容應包含：

- 界定組態項目。

- 建立及維護組態管理系統之機制。

- 建立或維護組態基準之程序及方法。

- 針對組態資訊之存取及變更，應設定相關使用者之存取權限。

- 管制組態項目變更之程序及方法。

- 組態稽核之程序及方法。

為確保產品版本正確性，廠商應使用工具建立並執行組態管理

制度，對組態項目進行控管工作。本專案所有履約標的均應納入組態管理，包括組態項目及得標廠商履約相關紀錄。

軟體版本及變更控管

- 軟體版本及變更控管需考慮開發工具結合需要，確保在軟體生命週期內，系統設計維護人員可在整體一致性的環境作業。

- 開發之軟體系統須具備版本控管功能，管控所有程式之開發、測試、佈版、版本回復。

- 需建妥程式 Compile 環境架設文件及 Compile 指令手冊

- 配合本中心應用程式館進館作業程序相關規範，建立版本比對機制。

- 所有系統之應用程式以不需安裝於使用者端為原則，如必須於使用者端安裝元件及應用程式，需以網路自動安裝及自動更新之方式。

內稽內控管理

得標廠商應規劃並建立完整內控制度，確保專案執行作業依循相關資通安全作業規範執行，降低專案資安風險，內容應包含如下：

內部控制機制：含專案文件管控、資料管控及資通安全事件通報流程。

內部稽核機制：內部稽核程序與做法，所有稽核軌跡應予設定保護不得變更。廠商應於本專案履約期限內，每 6 個月辦理一次內部稽核作業，以察覺專案是否符合本中心安全規範要求之事項。

人員安全管制機制：含本專案人員安全管理、教育訓練之具體作法及人員安全查核，人員異動時之管理機制。

系統安全管理機制：含電腦病毒及惡意軟體之防範，軟體複製的控制，資料及軟體交換之安全管理。

應用程式安全開發機制：含白箱測試及檢核內容，白箱測試應包含程式碼安全檢測及應用系統安全檢測。

稽核報告及資通安全事件紀錄之格式：資通安全事件紀錄應包含人、事、時、地、物等資訊，以供事後查核。

專案狀態報告

自本專案決標日次月起，每月進行本專案之專案狀態報告，本中心可視需求，調整專案狀態報告之頻率，專案狀態報告內容至少得包含但不限於：

執行進度：分別以活動及查核點執行完成的進度百分比表示，包含進度計算邏輯。

品質控制報告：包含文件驗證審查、系統程式測試之度量分析報告。

風險管理紀錄。

問題矯正狀態及進度。

專案規模變化報告：包括規模重估算及需求變更產生的規模變化。

其他規定或注意事項

本中心可要求廠商配合召開專案進度會議報告專案執行進度，廠商不得拒絕，並需於會議結束後 2 日內交付會議紀錄。

專案工作計畫書及本專案產生之各項文件和會議紀錄，均必須遵循，若有不一致時，以最新版為有效。

為維護中心資料安全，資料移轉作業須於本中心指定場域及方式作業。

本中心得聘請外部專家進行本案建置所交付文件之審查，外部專家審查意見所列之缺失，廠商應提出合理、可行性的解決辦法供本中心複查。

本專案與法規科學知識智能加值平台、CDE 2.0 審查系統(開發

中)、輔助審查衛星平台有密切關聯，得標廠商應有專門對接窗口，得規劃每月至少一次的溝通會議，進行技術討論或經驗分享等等，中心視履約情形檢視會議記錄。

三、服務需求

問題諮詢

於履約及保固期間，必須提供本中心同仁諮詢服務。得標廠商應於

國定例假日除外之上班日 8 時至 18 時，提供下列電話諮詢服務：

本專案操作相關問題的諮詢服務。

本專案發展及維護問題的諮詢。

本專案資料備份及系統備援問題的諮詢。

缺失修復

說明在本專案保固過程中，得標廠商如何執行缺失修復作業，包括異常狀況的紀錄、通報、分析、處理及改善等工作項目。得標廠商的缺失修復規劃至少應包括：

記錄來自本中心的缺失通報。

分析缺失的發生原因。

分析缺失修復的衝擊範圍。

評估缺失修復的風險。

執行缺失修復作業。

交付缺失修復報告。

四、教育訓練需求

教育訓練規劃

得標廠商須於預計系統各階段上線前 2 個月，提供「教育訓練計畫書」，內容至少包括課程主題、綱要、對象、講師、日期、地點、時程

等，經本中心同意後據以執行。於課程前 2 週，提供講師相關資料，經本中心同意。教育訓練課程之講師，需為本專案負責之系統分析師或專案經理。

教育訓練對象

本專案教育訓練對象為本中心人員，得標廠商須依本專案各使用者之權責，提供教育訓練課程。

教育訓練場地

得標廠商得視訓練效果需求逕行規劃教育訓練場地，如需使用本中心場地時，需先洽本中心同意後借用，不需支付相關場地費用。

教育訓練時數

本系統教育訓練總時數至少須 24 小時，或經本中心同意後可視狀況減少時數，並於教育訓練結束後進行輔導上線。

教育訓練品質

前述訓練課程至少需準備問卷，並於教育訓練辦理完畢後，彙整提供簽到表、問卷、品質評估。

五、專案稽核

本中心得視本專案之執行狀況，對得標廠商提出外部稽核要求，由本中心指派人員不定期、但在事先知會的日期，至得標廠商執行本專案之辦公室或地點，執行稽核活動。以了解得標廠商是否依照本文件要求、投標服務建議書(企劃書)及專案規劃文件的承諾，執行本專案各項活動，得標廠商不得拒絕。

本中心指派之稽核人員得要求查看和本專案相關之所有文件、紀錄和系統設施，必要時，本中心指派人員得以訪談得標廠商參與本專案之人員，以了解專案成員是否具備執行本專案所需之技能與知識，如本中心人員認為得標廠商參與本專案之人員不符合執行本專案之需求，得要求得標廠商於一個月內更換專案成員，得標廠商不得拒絕。

六、文件衝突管理

得標廠商之服務建議書(企劃書)文件之建議事項，如和本需求規格說明書及契約內容有衝突或不一致，除另有書面紀錄約定外，應以本需求規格說明書及契約內容為執行及驗收依據。

七、系統上線支援

於本系統各階段上線時，得標廠商須提供以下支援服務：

自上線日起 14 個日曆天內，每天至少應指派一位專案服務人員提供 4 小時之系統諮詢服務、協助排除操作問題、追蹤報修問題與彙整常見問題知識庫（Frequently Asked Questions，FAQ）。

自上線日起，至保固結束日止，提供系統維運服務之專案服務聯繫窗口，記錄、追蹤與管理本中心提出之各項服務問題與需求。

八、保固服務

本專案系統保固維護包含保固維護期間、指派保固維護窗口與保固維護工作。

保固維護期間

本案驗收合格日起一年內，提供本系統無償保固維護服務。

指派保固維護窗口

得標廠商應於專案驗收合格後 15 個工作日內，指派專案保服務窗口負責本專案系統保固維護事宜。

保固維護工作

本專案之系統保固服務為

得標廠商須提供諮詢及協助操作問題之排除。

若發現系統有瑕疵，廠商須於接獲通知後，應依契約規範儘速派人處理。

若發生營運異常或中斷，得標廠商須於接獲本中心通知(電話、電子郵件、傳真或書面等方式)後，於 8 個工作小時內修復完畢，或經本中心同意後延長處理時間。

廠商應於每月 10 日前將上一月之「服務紀錄單」送交本中心確認。

須配合本中心資訊安全管理之系統稽核相關作業，協助資安事件之矯正預防及資安稽核相關文件之提供。

若應業務調整更換或增加本專案系統硬體設備時，得標廠商須配合本中心將系統完整移轉至新設備，並使之運作正常。

因實際業務需要而須調整系統功能所導致之程式增修作業，其異動幅度在不影響本專案系統架構下，若為本專案初始估算規模數之

10%內，不另付費予得標廠商，且應於接獲本中心通知(電話、電子郵件、傳真或書面等方式)後，於 1 個日曆天內與本專案承辦人員連

絡，並於 3 個日曆天內提供該項系統功能需求之處理作業方式及預估時程。

須配合本中心對各伺服主機弱點掃描及滲透測試結果，進行本專案系統各主機之弱點修補、防護及作業系統、資料庫、應用相關軟體

等安全性更新作業。

保固維護服務到期前 1 個月，須提供最新之原始程式、系統操作手冊及上述保固相關測試報告。

捌、 交付項目與時程

本專案交付項目分為多個階段交付，得標廠商須其交付時程明確規劃納入「專案工作計畫書」。交付項目均以媒體光碟片 1 份與紙本 2 份交付。各階段交付項目及交付時間如下表所示：

| 階段 | 交付項目 | 交付期限 |
| --- | --- | --- |
| ~ | - 專案工作計畫書 1 份（主要內容須包括專案工作項目及作業程序、時程規劃、成員組織架構及教育訓練佐證資料、資訊安全及專案管理等項目）。 - 委外廠商資訊安全承諾書(附件 3) - 附錄 1-系統安全需求項目檢核表 - 附錄 2-委外廠商資訊安全管理檢核表 - 附錄 3-廠商公司之保密承諾書 - 附錄 4-廠商個人之保密承諾書 | 履約期限起始日次日起 10 個工作天內 |
|  | - 專案啟動會議簡報 - 專案啟動會議紀錄及簽到表 | 履約期限起始日次日起 25 個工作天內 |
|  | - 資料盤點清單 - 需求訪談歷次會議紀錄 | 114 年 3 月 21 日 |
| 二 | - 需求規格書(含需求追溯表) - 需求訪談歷次會議紀錄 - 資料管理計畫書 | 114 年 5 月 19 日 |

| 階段 | 交付項目 | 交付期限 |
| --- | --- | --- |
|  | - 系統雛形設計報告 - 系統分析及設計規格書(含統整體架構設計、資料庫規格、排程與其他系統介接規格) - 軟體物料清單 - 系統測試計畫書 | 114 年 8 月 29 日 |
| 三 | - 系統歷次相關討論會議紀錄 1 份 - 支援審查數據模型雛形 1 份 - 決策數據分析模型雛形 1 份 - 系統上線計畫書 - 教育訓練計畫書 | 114 年 10 月 24 日 |
|  | - 系統軟體 1 式 - 系統安裝報告 1 份 - 系統保固維護計畫書 1 份 - 平台系統測試報告 - 系統備援計畫 - 系統災難復原計畫 - 專案交付文件更新版本 - 專案結案報告 1 份(包含以下內容) | 114 年 12 月 1 日 |
|  | - 開源軟體清單(包括但不限於：開源專案名稱、出處資訊、原始著作權利聲明、免責聲明、開源授權條款標示與全文)。 - 應用程式安全開發佐證文件 - 專案安全需求追溯表。 |  |

玖、 驗收及付款

一、付款方式

本專案採分段查驗及一次驗收，驗收以召開審查會議進行驗收。

驗收時包含實際操作系統，採抽樣或每一功能及作業逐一測試。  付款方式：共分三期付款，依契約價金總額之比例分期付款。

第一期：得標廠商依「捌、交付項目與時程」之交付日期規定，完成交付項目 1.1~1.10，經本中心查驗合格後，且無待解決事項後，撥付契約價金總額 30%。

第二期：得標廠商依「捌、交付項目與時程」之交付日期規定，完成交付項目 2.1~2.7，經本中心查驗合格後，且無待解決事項後，撥付契約價金總額 30%。

第三期：得標廠商依「捌、交付項目與時程」之交付日期規定，完成交付項目 3.1~3.13，經本中心審查會議驗收合格後，且無待解決事項後，撥付契約價金總額 40%。

得標廠商於本專案依照付款各期規定之階段皆完成時，應以書面通知本中心辦理查驗或驗收。相關程序請依照契約書相關規範及本中心相關規定辦理。

二、違約處理

人員異動

本專案於專案建置期間如有人員異動需修正專案工作計畫書之成員組織架構且依需求規格說明書內容要求提供教育訓練佐證資料及簽署資安相關文件，並經中心同意。

專案經理、系統分析及系統設計人員，其異動人次數除以專案執行團隊人數不得超過 30%（不含本中心要求變更或更換部分；小數無條件捨去），超過後每 1 人計罰契約金額總額 0.1%。

專案管理

得標廠商應於履約期限起始日次日起 10 個工作天內，完成「專案工作計畫書」，送交本中心審核認可，本中心以得標廠商之投標服務建議書 (企劃書)及專案工作計畫書為審查之依據。若該「專案工作計畫書」未經本中心認可時，得標廠商須重新修改，修改次數以 2 次為限，最後一

次交付時間必須於履約期限起始日次日起 25 個工作天內，若仍未依本中心規定修正，則每逾 1 日計罰契約金額總額 0.1%，逾期計算基準為履約期限起始日次日起 25 個工作天後開始計罰。

各階段文件交付延遲或錯誤(確認共同需求)

各階段文件未依規定時間內交付，每逾 1 日曆日計罰契約金額總額

0.1%，逾期計算基準為交付期限次日起開始計罰。

各階段文件交付後 30 個工作天(包含本中心審核時間)文件仍未通過者，每逾 1 日曆日計罰契約金額總額 0.1%，逾期計算基準為交付後 30 個工作天後開始計罰。

各階段修正之文件若重複發生之前已告知錯誤部分時，則每一部分計罰新臺幣 1 萬元整。

若逾期履約係非可歸責於廠商者，經中心核定後，則免除相關罰則。

壹拾、	服務建議書(企劃書)製作規定

一、服務建議書(企劃書)基本要求

投標廠商之服務建議書(企劃書)為評選依據之一，投標廠商應確保所製作之服務建議書(企劃書)內容均可被充分瞭解，並製作評選項目與服務建議書(企劃書)頁次對照表，以利評選作業進行。

投標廠商所提服務建議書(企劃書)內容，除應符合招標文件所列要求 外，可提供優於要求之解決方案或資源配置等規劃，確保滿足本專案維運需求或提升專案履約水準。

投標廠商為完成本專案需求及於服務建議書(企劃書)中所提優規服務之所需資源及費用，均應包含在本專案整體費用內，不得以任何理由收取額外費用。

投標廠商所提供相關之佐證文件，應以提供公正機構、研究單位、公眾傳播媒體等客觀之資訊為主。

投標廠商因準備服務建議書(企劃書)所衍生之任何費用，須自行負擔。

服務建議書(企劃書)內容如有侵犯他人有關智慧財產權(著作權、專利權、商標權等)問題者，概由投標廠商自行負責處理並承擔一切法律責任，與本中心無關。

未得標廠商之服務建議書(企劃書)本中心得保留部分數量作為備查使 用，其他服務建議書(企劃書)由原投標廠商於決標後或無法決標後 2 週

內申請取回；逾期未領回者，本中心得逕行辦理銷毀。二、服務建議書(企劃書)製作與交付

服務建議書(企劃書)交付數量

服務建議書(企劃書)分本文及附錄兩部分並分開裝訂，請檢附服務建議書(企劃書)一式 10 份參與評選，其中 1 份不裝訂，並應提供光碟片

1 份(含本文及附錄)。  服務建議書(企劃書)編排

封面應依順序載明建議書名稱、投標廠商名稱、廠商之負責人及計畫主持人姓名及交付(寄送)日期。服務建議書(企劃書)內頁請依序按評分項目與服務建議書(企劃書)內容對照表、目錄、本文及附錄編排；內容章節應與本專案服務建議書(企劃書)徵求文件之相關章節相互關連並對應，並提供對照明細表。

逾期交付或修訂

本專案服務建議書(企劃書)應於投標時提交，並不得於提交後要求退換、修改或增訂。

服務建議書(企劃書)格式

服務建議書(企劃書)以 A4 紙張由左至右橫式撰寫，相關圖表文件必要時得使用較大紙張製作，但裝訂時請內摺為 A4 尺寸。

以縱向橫書方式編排，並加註頁碼。

文件編輯區邊緣與紙張邊緣距離四周均為 2.5 公分。

中文應採用標楷體，英文應採用 Times New Roman 為字型。

字型大小除各章節標題以 16 點書寫外，其餘內容請以 14 點為原則。

書面資料應於左側裝訂牢固。

光碟檔案請以 ODF、PDF 等開放文件格式製作，本文內容如有參考附錄應設定超連結。

其他規定

可依據內容需要，採用中式或西式日期格式。中式為中華民國 OOO 年 OO 月 OO 日或民國 OOO 年 OO 月 OO 日，數字可使用國字或阿拉伯數字；西式的格式為 yyyy/mm/dd，數字使用阿拉伯數字。

時間以 HH：MM：SS 格式表示，採 24 小時制。

原則上採用公制為度量衡單位。

服務建議書(企劃書)內容，包括其他相關文件，應以中文呈現；屬外文之資料，請譯為中文，但請附外文供參考。一般通用之術語仍得以原文呈現。

經費編列請依資訊服務委外經費估算原則

若於服務建議書(企劃書)中引用相關書籍資料，應加註引用書籍名稱，且不得有「互相抄襲」情形。如未予登載加註，且內容有雷同之處，由評選委員視其抄襲情節輕重，給予相對較低之分數。

廠商不得以本中心名義，從事與履行契約工作項目無關之行為。違者視情節輕重，本中心得要求廠商停止履約至改善為止，並給予期限(本中心以當時事件嚴重度及急迫性訂定之)；逾期未改善或情節重大者，依契約相關規定，終止或解除契約。如造成本中心損害，本中心得請求損害賠償，並得自應付價金中扣抵。

三、服務建議書(企劃書)內容

投標廠商請依以下章節撰寫服務建議書(企劃書)，並於服務建議書(企劃書)之封面次頁，附上服務建議書(企劃書)中與本專案各項評審項目相關之

「重點內容摘要」及「頁次對照表」一覽表。

| 1 | 目錄 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 專案概述 |  |
|  | 2.1 | 專案名稱 |
|  | 2.2 | 專案授權 |
|  | 2.3 | 專案目標 |

| 3 | 團隊專業能力及經驗 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.1 | 專案組織(含括計畫主持人及工作成員名單，各人員所任工作，與本專案相關之學經歷、專業技術證照、取得與採購案相關認（驗）證、訓練合格證明，有何優良或不良事蹟等情形，所列人員如何投入本專案工作，如何確保非僅掛名、具備完善之資通安全管理措施或通過第三方驗證、專案成員資安能力證明) |
|  | 3.2 | 公司能力(含廠商於截止投標日前 5 年內與本專案有關且已完成之證明) |
|  | 3.3 | 公司信譽(含廠商於截止投標日前 5 年內受獎懲情形) |
| 4 | 執行能力及相關服務 |  |
|  | 4.1 | 專案規劃(含主要工作人數及配置、工作計畫、預定進度、如何完整瞭解及配合機關需求、安全需求分析與設計、威脅建模、安全測試、如何如期如質履約之說明、尚在履約相關契約件數、金額及是否有逾期情形) |
|  | 4.2 | 專案管理(含主要專案進度管理、狀態管理、風險管理、品質管理、問題管理，以及資訊安全管理等專案管理要求) |
|  | 4.3 | 專案服務(含提供維護及諮詢之時間及方式) |
|  | 4.4 | 品質保證(含服務水準及其達成之方法及提供之承諾) |
|  | 4.5 | 服務持續性(含軟體不中斷服務之風險管理，備援、履約應變及災害復原之規劃及執行方式） |
|  | 4.6 | 加值服務(含維護期間不另加價之功能更新及增修服務) |
|  | 4.7 | 創意及優規(與本採購標的有關，且含於標價內之附加或創新服務) |
| 5 | 資通安全及個人資料保護規劃及建議 |  |

|  | 5.1 | 資通安全及保密之規劃及執行(含管理流程規劃、資訊技術建議、資通安全管理機制及防護措施)。 |
| --- | --- | --- |
|  | 5.2 | 個人資料保護規劃及執行(含管理流程規劃、資訊技術建議)。 |
|  | 5.3 | 系統安全性檢測證明、非自行開發之資源內容其來源及授權證明。 |
|  | 5.4 | 資安作業經費分析(例：資安防護基準符規作業、資通安全教育訓練) |
| 6 | 價格 |  |
|  | 6.1 | 標價合理性(含資安作業經費) |
|  | 6.2 | 標價完整性及正確性(含資安作業經費) |
| 7 | 7.1 | 廠商企業社會責任(CSR)指標：為員工加薪(如近一年內曾替員工普遍性加薪、於投標文件載明後續履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資(不含加班費)至少新臺幣 3萬元以上)、提供員工「工作與生活平衡」措施等 |
| 8 | 維護 |  |
|  | 8.1 | 維護計畫(含人力、日數、方式…等說明) |
|  | 8.2 | 未來每年維護費占建置費比例 |
| 9 | 附錄 | 檢附之相關紀錄及佐證文件 |

壹拾壹、 招標、決標、評選方式及原則

一、招標方式及決標原則：

限制性招標。

依採購法第 22 條第 1 項第 9 款辦理：（擇一勾選 ■）

□委託專業服務 ■ 委託資訊服務 □委託技術服務。

公開評選優勝廠商後辦理議價。

決標原則（採購法第 52 條第 1 項第 3 款）：（擇一勾選 ■）

- 依採購法第 22 條第 1 項 ■第 9 款 □第 10 款 □第 11 款□第 14 款準用最有利標。

二、決標方式：採訂有底價並以總價決標；採非複數決標。三、評選方式及評定原則：

本專案採序位法－評分轉序位評比，並將價格納入評比。

由本中心依法組成採購評選委員會辦理評選，並由各評選委員依據各投標廠商所提服務建議書(企劃書)（企劃書），按本專案所列評選項目及配分，評定各廠商之得分。

全部評選項目之合計總分數（滿分）為 100 分，由各評選委員就評選項目及配分，填寫評比評分表（含序位）乙份，交由工作人員計算總平均分數及序位總和。

評選委員會出席委員評分結果，總平均分數達 70 分（含）以上者為合格

廠商；總平均分數未達 70 分者為不合格廠商。經評定為不合格者，不得作為優勝廠商。

評選委員對於廠商價格項目之給分，將考量該價格相對於所提供服務標的之合理性，以決定其得分，而非僅與其他廠商之價格高低相較而決定其得分。

評選委員會之評選作業，以「記名方式秘密為之」為原則。會議中除評選委員就投標廠商所提資料、簡報有關內容提出發問外，其他列席人員於徵得主席同意後，得對廠商提出詢問，未經同意者不得發問。

優勝廠商評定方式：經計算各投標廠商之序位數總和結果，以總序位合計數最低且經評選委員會出席委員過半數決定者為第一優勝序位廠商，次低者為第二優勝序位廠商，依此類推。

評定優勝廠商之優勝序位後，依優勝序位及下列方式與優勝廠商辦理議價（議約）：

優勝廠商為 1 家者，以議價方式辦理。

優勝廠商在 2 家以上者，依優勝序位，自最優勝者起，依序以議價

方式辦理。但有 2 家以上廠商為同一優勝序位者，以標價低者優先議價。

序位第一之廠商有 2 家以上且標價相同時，將依下列■方式辦理，決定第一優勝序位廠商，次一優勝序位如有相同情形時，比照下列■方式                                                              辦理：註：抽籤方式由工作小組製作籤卡(寫入廠商名稱或代號)及籤筒，並由主席代表行使抽籤，其抽出之第一籤，該籤卡廠商即為第一優勝序位廠商，主席每抽籤一次即應宣讀並簽名紀錄；後續順位如須抽籤依此類推。

- 擇獲得評選委員評定序位第一較多者為第一優勝序位廠商，仍相 同者，抽籤決定之。

本專案依優勝序位選出 2 名優勝廠商，並依序辦理議價，第一優勝序位廠商議價不成，則由第二優勝序位廠商遞補。

四、評選項目、標準及配分：

| 項次 | 評 選 項 目 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 團隊專業能力及經驗：計畫主持人及工作成員名單，各人員所任工作，與本案相關之學經歷、專業技術證照、取得與採購案相關認（驗）證、訓練合格證明，有何優良或不良事蹟等情形，所列人員如何投入本案工作，如何確保非僅掛名。 具備完善之資通安全管理措施或通過第三方驗證、資通安全專業人員配置及經驗、能力證明等 情形 。 | 25 |

| 2 | 執行能力及相關服務主要工作人數及配置、工作計畫、預定進度、如何完整瞭解及配合機關需 求、如何如期如質履約之說明、尚在履約相關契約件數、金額及是否有逾期情形。提供維護及諮詢之時間及方式。服務水準及其達成之方法及提供之承諾。軟體不中斷服務之風險管理。期間不另加價之功能更新及增修服務。其他創意及創新 (與本採購標的有關，且含於標價內之附加或創 新服務) | 25 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 對本計畫案內容之掌握及資安作為等(含資訊安全及個人資料保護規劃及執行方式、履約相關之資安事件通報、應變、處理之規劃機制)。 | 20 |
| 4 | 報價及經費組成內容之合理性分析(含資通安全檢測成本)。 | 20 |
| 5 | 廠商企業社會責任(CSR)指標：為員工加薪(如近一年內曾替員工普遍性加薪)、於投標文件載明後續履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資 (不含加班費)至少新臺幣 3 萬元以上、提供員工 「工作與生活平衡」措施等。 | 5 |
| 6 | 簡報及答詢 | 5 |

註：本案之「廠商評選評比表（序位法-評分轉序位法）」及「評選評比總表（序位法-評分轉序位法）」（詳如附件 1、2）

五、簡報及答詢：

投標廠商至少應由負責人或指定授權人員 1 人出席評選委員會議簡報。

列席簡報人數最多 2 人，所有參與人員請攜帶身分證件備查。

簡報之順序，將於本中心完成資格審查後，以中心收標案先後順序為

主。廠商簡報時，其他廠商應退出場外。

簡報時間及地點，由本中心另行通知資格合格廠商。簡報型態由廠商自行決定，除會議室現有播放硬體設備外，其他必要設備由投標廠商自行攜帶準備。

資格審查合格廠商應就所提服務建議書（企劃書）內容對本案採購評選委員會進行口頭簡報（25 分鐘）與答詢（20 分鐘）。（參與簡報廠商如達 2 家以上，本中心得經所有參與簡報廠商同意後，酌予縮短簡報時間）

簡報時廠商若經本中心唱名三次未到者，視同放棄「簡報及答詢」機會，該項目以「0」分計，評選委員得逕依服務建議書(企劃書)（企劃書）內容進行評分。

簡報資料以服務建議書(企劃書)（企劃書）原有方案內容表達為主，現場不接受廠商補充資料，且簡報不得更改投標文件內容。廠商另外提出變更或補充資料者，該資料不納入評選。

問題答詢：簡報結束後，得由各評選委員就廠商簡報及服務建議書(企劃書)（企劃書）內容提出詢答，採用統問統答方式。

所有參與評選廠商，均不給予任何經費補助。

評選合格者，如發現有資料提列不實或抄襲之情事者，由廠商自負相關責任，且本中心得立即取消其議價資格。

評選結果經奉核後，另行通知各投標廠商，並依規定辦理後續作業。

壹拾貳、 罰則

詳如本案需求規格說明書「玖、二、違約處理及契約書」、契約書及資訊委外共同說明書。

壹拾參、 其他相關事項

一、本專案投標廠商投標文件應包括下列內容（請依本專案投標須知辦理）：

投標廠商之資格文件。  投標廠商聲明書。

招標投標及契約文件(三用文件)。

標價清單。

投標廠商之服務建議書(企劃書)（一式 10 份），並提供光碟片 1 份。【其中一份請勿裝訂，以利複製】。封面應依順序載明建議書名稱、投標廠商名稱，廠商之負責人姓名及交付(寄送)日期。

本採購屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購，廠商不得為大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者。(上開業務範疇及陸資資訊服務業清單公開於經濟部投資審議委員會網站 http://www.moeaic.gov.tw/)。

二、廠商投標時，請將前條所列投標文件裝入不透明容器（封套）密封，並於截止投標期限前以掛號、快遞或專人親送等方式送達本中心【財團法人醫藥品查驗中心（台北市南港區 11557 忠孝東路六段 465 號 3 樓）】，逾時送達者概不受理。投標信封上應註明本專案「採購案名」、「案號」及「投標廠商名 稱」、「地址」。凡未載明採購案名、案號及投標廠商名稱、地址，以致無法判別為本標案者，皆視為無效標。

三、本專案報價應含各細項費用及一切稅賦。

四、投標廠商報價不得逾預算金額，投標廠商報價超過預算金額者，列為不合格標，不予減價機會。

五、本專案得標廠商應繳履約保證金金額：契約金額之一定比率：3%。六、本專案得標廠商應繳保固保證金金額：契約金額之一定比率：3%。

七、本專案得標廠商之專業服務成果，如侵害第 3 人合法權益時，由廠商負責處理，並承擔一切責任。

八、本專案需求規格說明書及服務建議書(企劃書)之內容，決標後均視為契約之一部分，非因不可抗力之因素，經契約雙方書面同意，不得變更。

九、本專案須依「資訊委外共同說明書」相關規定執行，需求規格說明書優於資訊委外共同說明書內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明 者，不在此限。另資訊委外共同說明書與本專案契約書內容有衝突或不一致時，則本專案契約書優於資訊委外共同說明書。

十、本專案規格承辦人：

十一、 江偉萍小姐電話：02-81706000，分機 532

十二、	楊智盛先生電話：02-81706000，分機 533

採購案號：

財團法人醫藥品查驗中心

附件 1

廠商評選評比表（序位法-評分轉序位法）

採購案名：「114 年數據科學資料應用管理平台建置計畫」勞務採購案

評選委員編號：	日期：	年	月	日

| 項次 | 評選項目 | 配分 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 得分 | 得分 | 得分 |
| 1 | 團隊專業能力及經驗：計畫主持人及工作成員名單，各人員所任工作，與本案相關之學經歷、專業技術證照、取得與採購案相關認（驗）證、訓練合格證 明，有何優良或不良事蹟等情形，所列人員如何投入本案工作，如何確保非僅掛名。具備完善之資通安全管理措施或通過第三方驗證、資通安全專業人員配置及經驗、能力證明等情形 。 | 25 |  |  |  |
| 2 | 執行能力及相關服務主要工作人數及配置、工作計畫、預定進度、如何完整瞭解及配合機關需求、如何如期如質履約之說明、尚在履約相關契約件數、金額及是否有逾期情形。提供維護及諮詢之時間及方式。服務水準及其達成之方法及提供之承諾。軟體不中斷服務之風險管理。期間不另加價之功能更新及增修服務。其他創意及創新(與本採購標的有關，且含於標價內之附加或創新服 務) | 25 |  |  |  |
| 3 | 對本計畫案內容之掌握及資安作為等 (含資訊安全及個人資料保護規劃及執行方式、履約相關之資安事件通報、應變、處理之規劃機制)。 | 20 |  |  |  |
| 4 | 報價及經費組成內容之合理性分析(含資通安全檢測成本)。 | 20 |  |  |  |

| 5 |  | 廠商企業社會責任(CSR)指標：為員工加薪(如近一年內曾替員工普遍性加薪、於投標文件載明後續履約期間給與全職從事本採購案之員工薪資 (不含加班費)至少新臺幣 3 萬元以上) 、提供員工「工作與生活平衡」措施等。 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 簡報及答詢 | 5 |  |  |  |
| 得分合計 |  |  | 100 |  |  |  |
| 序位換算 |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 一、請委員就各評選項目分別評分後加總，並依得分合計值由高而低排定序位。 |  |  | 評選委員簽名 |  |  |
|  | 二、本表不得修改，並請勿以鉛筆書寫本表，填寫 |  |  |  |  |  |
|  | 後未交於承辦單位之前如有須更正，委員應請向承 |  |  |  |  |  |
|  | 辦人員索取新表填寫，原舊表請委員自行作廢；交 |  |  |  |  |  |
|  | 於承辦單位之後如因計算錯誤，由委員會確認後請 |  |  |  |  |  |
|  | 該委員更正重謄新表，原舊表註記「計算錯誤」後 |  |  |  |  |  |
|  | 併新表存檔。 |  |  |  |  |  |
|  | 三、各出席委員之評分表，除法令另有規定外，應 |  |  |  |  |  |
|  | 保守秘密，不得申請閱覽、抄寫、複印或攝影。 |  |  |  |  |  |

註：序位評比依下列方式辦理：就各評選項目分別評分並轉換為序位，再加總計算各廠商之序位數。

採購案號：

財團法人醫藥品查驗中心

附件 2

廠商評選評比總表  (序位法-評分轉序位法)

採購案名：「114 年數據科學資料應用管理平台建置計畫」勞務採購案

日期：	年	月	日

| 廠商名稱標價 評分 序位 出席評選委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 評分 | 序位 | 評分 | 序位 | 評分 | 序位 | 評分 | 序位 | 評分 | 序位 |
| A 委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B 委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D 委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F 委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G 委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序位合計數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總評分/總平均分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否達合格分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 優勝廠商序位 (全部出席評選委員綜合考量及過半數決議) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他記事 （詳會議紀錄） | - 出席委員辦理廠商評選已就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見，逐項討論後為之。 - 經確認本委員會或個別委員評選結果與工作小組初審意見有無差異及其處置方式。 - 經確認不同出席委員評選結果有無明顯差異及其處置方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 出席委員簽名 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 職業 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  | 請假委員 | 姓名 |  |  |  |
|  | 職業 |  |  |  | 職業 |  |  |  |

註：受評廠商之總評分平均分數未達合格分數 70 分者，不得為優勝廠商。

附件 3

財團法人醫藥品查驗中心委外廠商資訊安全承諾書

【「114 年數據科學資料應用管理平台建置計畫」勞務採購案】

財團法人醫藥品查驗中心 (以下簡稱甲方)

立契約書人

○○○○○○○○○公司 (以下簡稱乙方)

茲因甲方向乙方採購「114 年數據科學資料應用管理平台建置計畫」勞務採購案，除採購相關文件外，因資訊安全管理要求，經雙方同意簽訂契約條款如下：

第一條、履約標的

(一)、 標的名稱：「114 年數據科學資料應用管理平台建置計畫」勞務採購案，契約編號：

(二)、 採購內容需求說明：詳如契約「需求規格說明書」及資訊委外共同說明書

(三)、 乙方應依據採購內容需求，提供必要系統文件。文件內容至少可包括作業系統、應用程式伺服器、資料庫、開發語言與函式庫等資訊，以確保系統具備可更新與可維護 性。

(四)、 契約期間：自決標日(如於 113 年決標，則履約期限起始日自 114 年 1 月 1 日) 至

114 年 12 月 31 日。第二條、教育訓練或維護服務

(一)、 乙方應提供管理或使用人員交付內容有關安全性之教育訓練，共 次，每次 小時。

(二)、 乙方應有到場支援或其他支援方式：本案以遠端連線或到場支援方式進行。第三條、資訊安全管理要求

(一)、 乙方須遵守甲方以書面或口頭告知之資訊安全管理要求，並配合辦理相關事項以落實甲方資訊安全管理政策。

(二)、 資安法規

- 乙方應配合甲方之資安政策、保密規定，遵循個人資料保護法與資通安全管理法相

關法規，並簽署附錄 3 廠商公司之保密承諾書與附錄 4 廠商個人之保密承諾書。

- 乙方因執行本契約業務而違反個資法，致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害情事，應負損害賠償責任。

- 若交付項目係以行動應用程式(APP)為主，須配合「行政院及所屬各機關行動化服務發展作業原則」，並通過經濟部訂定之行動應用檢測基準之檢測。

- 若交付項目為物聯網相關設備，應考量物聯網資安認驗要求，優先提供具有認證或受驗證之設備。

(三)、 帳戶安全

- 乙方應協助甲方進行預設帳號與密碼之變更，並於適當時移除乙方使用帳戶或權限。

(四)、 網路管理

- 系統或設備於建置或維護時，應關閉不必要連接埠或網路介面。必要時，應考量安全性，協助甲方變更預設連接埠或連線方式。

- 乙方若採用遠端連線或到場維護，應先告知甲方並通過申請，方可進行作業處理。 (五)、 金鑰管理

- 網站憑證或系統金鑰，應提供與告知金鑰產製、使用、保管、撤銷與效期等資訊。

- 憑證協定應支援公認安全版本以上之版本，並關閉舊版之協定或技術使用。 (六)、 系統管理

- 乙方應確保本專案之系統、網站應用程式及主機絕無任何形式之後門或漏洞，避免危害資通安全。

- 配合甲方資安相關措施發現需改善之系統漏洞，應配合於契約有效期內提出改善計畫，並雙方議定後進行修補改正。若甲方進行資訊安全演練、入侵偵測、弱點掃瞄或其他安全檢測方式後，如發現需改善之系統漏洞，乙方應配合於契約有效期內提出改善計畫，並於雙方議定後進行修補改正，如資安弱點修補或改善超出本契約實際範圍，經雙方協議得酌收費用。。

- 乙方應協助甲方進行系統或設備之校時，並確保可提供持續的正確校時機制。

- 乙方執行更新作業前，應提供「系統更新與錯誤回復計畫」，並於雙方同意後始得進行。

(七)、 營運作業

- 乙方人員未經授權禁止輸入任何干擾程式或探取、損壞、消除、竊閱、洩漏甲方輸入資料。如有上列情形，願負一切法律上之責任。

- 乙方應提供資料庫、電子檔案、系統程式碼、系統設定或日誌之備份或設置方法等管控措施說明，並於教育訓練過程說明與教學。

- 乙方應配合甲方定期業務持續運作演練，提供短期必要技術文件或支援，確保演練時系統中斷或災害發生時之應對處理。

(八)、 事件事故

- 乙方發現資通安全事件時，須依資通安全管理法子法「資通安全事件通報及應變辦

法」與甲方資通安全事件通報及應變管理程序及相關資安規定所訂時限及方式進行通報、應變及處理。

- 當系統發生重大事故、中斷、錯誤無法運行，或系統無法復原之情境，乙方應協助或支援備援資料還原或系統重新上線。

- 乙方應提供緊急危難時之諮詢聯絡窗口，提供甲方於緊急且必要時可供聯絡。

- 系統無法運作之緊急狀況時，乙方接獲通知應依需求規格說明書要求之時限內，提出回覆處理或排除錯誤方式。

第四條、系統開發管理要求

(一)、 乙方應於系統開發生命週期考量資訊安全，並確保於各階段有風險控管與安全機制。應視專案系統性質，參考行政院國家資通安全會報技術服務中心之共同規範，如

「Web 應用程式安全參考指引與實作手冊」規劃適當安全機制或功能，並於開發過程確實測試各項安全機制或功能，以確保系統安全品質。

(二)、 乙方應具備軟體安全開發管理或資訊安全管理相關證照或證書，以確保開發人員在開發過程對資訊之保護與管理安全情形。

(三)、 若因採購案有提出需求，乙方應提供程式原始碼及系統相關操作、說明文件，日後若系統升級或新增功能，乙方需主動提供系統變更的文件說明。

(四)、 乙方應對系統設置有輸入查驗(Input Validation)功能，並對使用者輸入資料之長度、型態、特殊字元及特殊指令等特殊指令等，確實加以過濾與處理。

第五條、安全驗收及文件交付

(一)、 乙方於測試與正式建置時，應提供計劃書與相關文件，並確保建置安全，包含如以下核選項目：(■為應提供項目)

- 測試建置計畫書

- 正式建置計畫書

- 系統安全建議書：依採購系統規格架構，須至少考慮實體、軟體與資料安全等要求，提供相應安全設置規劃建議。

(二)、 乙方於交付時應提供系統文件與資安檢測報告，以確保系統安全，包含如以下核選項目：(■為應提供項目)

- 源碼檢測報告：自行或第三方驗證之源碼檢測結果，並且無中風險等級(含)以上項目。

- 弱點掃瞄報告：自行或第三方驗證之弱點檢測結果，並且無中風險等級(含)以上項目。

- 滲透測試報告：自行或第三方驗證之滲透檢測結果，並且無中風險等級(含)以上項目。

- 網站效能檢測：提供滿足採購需求之效能測試結果。本專案壓力測試以同時上線 300

人網頁讀取及 50 筆存放編輯後台資料，進行壓力測試評估，並於交付產品項目報告中提供。

- 系統架構圖：足以說明系統建置架構之文件。

- 系統建置手冊：足以在緊急或無人支援時，可進行基本系統重新建置或還原。

- 系統管理手冊：管理者相關功能說明手冊

- 系統操作手冊：使用者相關功能手冊

- 程式原始碼：提供上線正式版，並須提供相關函式庫或相依套件等，足以重新建置運行之相關檔案。

- 資料庫 Schema：提供上線正式版，包含資料表名稱、欄位名稱、欄位描述、欄位類型、長度、允許空值等。

- 系統安全需求項目檢核表：按甲方提供之「系統安全需求項目檢核表」(參閱附錄 1)回覆檢核結果，主要確認系統安全設計是否具備。

- 委外廠商資安自主管理檢核表：廠商得以其他公認之認證文件提供，如 ISO 資安標準或 CMMI 等相關認證；或依甲方提供之「委外廠商資訊安全管理檢核表」(參閱附錄 2)回覆檢核結果，確認乙方在資安管理之完善。

(三)、 乙方於維護或更新時，應提供系統文件與資安檢測報告，以確保系統維運之安全，包含如以下核選項目：(■為應提供項目)

- 定期維護報告：定期維護依需求規格說明書內容進行維護作業，並以電子檔案或書面紙本方式提供現況資訊。可包含如：維護或變更紀錄、異常登入登出紀錄、異常權限變更情形、異常管理者活動、異常系統參數變更、資料存取失敗紀錄與相關系統設備硬體運作統計資訊。

第六條、權利及責任

(一)、 乙方所提供或使用之軟體、文件或圖片需合法並提供使用授權，不得違反智慧財產權行為，如有違反智慧財產權者，乙方應承擔所有法律責任。

(二)、 乙方履約結果涉及智慧財產權者，著作財產權歸甲方所有，乙方對甲方不行使著作人格權。

(三)、 乙方公司與相關人員(包含到場與線上支援人員)，應據實簽署「委外廠商保密承諾書」與「保密承諾暨個人資料提供同意書」。

(四)、 甲方提供一切機敏性資料、文件等均屬甲方之資產，約定期間或雙方無法合作、或技術移轉時，乙方應依甲方要求，無條件將所持有之原本交還，複製之機敏文件、資 料、媒體應予銷毀。

(五)、 乙方派駐修人員發生嚴重不當行為違反相關資安政策，須立即暫停職務、存取權限與特權，必要時立即將其護送離開甲方場域。

(六)、 乙方派駐修人員違反相關資安政策，依契約相關罰則進行處置，如情節造成重大資安事件達「資通安全事件通報及應變辦法」等級 3 以上，甲方將立即終止及解除契約，

並自負違反法律之責。

(七)、 甲方保有甲方及與第三方稽核單位或人員至乙方進行專案相關工作之執行、資料之處理及執行之紀錄，進行實地現場訪視或調閱資料之稽核權利，乙方應於契約時間內配合完成相關稽核要求改善事項。

第七條、違約及績效違約罰則

(一)、 乙方經評核未達所定服務水準及績效時，依評估結果按採購契約罰則處理。

(二)、 乙方若有違反前述安全要求事項，依違反情節嚴重程度，進行處罰或法律行動。第八條、本承諾書書一式三份，由甲方留執二份、乙方留執乙份為憑。

立契約書人

甲	方： 財團法人醫藥品查驗中心代 表 人： 林時宜

地	址： 台北市南港區忠孝東路六段 465 號 3 樓聯絡電話： （02）8170-6000

乙	方： ○○○○○○○○○公司代 表 人： ○○○

地	址： ○○○○○○○○○聯絡電話： ○○○○○○○○○

中	華	民	國	年	月	日