大慈恩譯經基金會

「全民大寫經」專案規格說明書

中華民國 115年4月

壹、 專案說明

一、專案名稱

本專案名稱為「全民大寫經：數位共創平台」案（以下簡稱本專案）。

二、專案背景

台灣大慈恩基金會致力於推動佛教文化、經典保存、文化傳遞與社會共融等核心使命。期許透過「全民大寫經：數位共創平台」之建構，將傳統莊嚴的抄經祈福儀式，轉化為跨越國界的數位共善行動。讓民眾重新參與經典生成的過程，使佛法經典不再只是少數專業人士與學者鑽研的專屬領域。

為提升專案之廣度與影響力，本計畫利用網路技術收載涵蓋影像、語音、祈願文等數位資產，組成史上最大規模的群眾協作經典文獻集。系統將傳統經文書寫轉化為數位共創平台，以「一人一字、一願一心」的方式，打破傳統法事參與之地域限制與技術門檻。

這不僅是一場眾人參與的藝術創作，而是將自己的筆跡、聲音、祈願與名字留存在經文中。每個人都成為佛經的一部分，與五百萬人共同完成一部歷史巨作。

三、專案目標

本專案為使人類文明瑰寶──五百萬字之《大般若波羅蜜多經》進行共創與數位化，開發「全民大寫經：數位共創平台」網站之建置。本計畫旨在達成以下五大核心目標：

- 數位資產收載:

將《大般若波羅蜜多經》進行文本資料結構化，並整合多種數位資產（圖像、語音、祈願文、創作者檔案）之創作概念，收載全球創作者協作資料。

- 導入資料治理與智能化審查作業流程

導入資料治理之概念，結合雲端、AI影像識別、語義與語音辨識技術，將筆圖文與音檔之審查作業程序自動化、數據化及視覺化。平台後台將提供即時參與統計、社群分析與紀錄等決策管理，有效降低人工審核成本並優化基金會內部營運管理。

- 使用者身分認證與權限管理

建置兼具資安防護與便捷性之使用者身分管理系統，導入第三方單一登入（SSO）機制。透過「一帳號一字元」之唯一性檢核與防弊管控，精準確保全球協作者之真實性，同時落實個資隱私防護，保障每一份共創軌跡的合規性與獨特性。

- 資訊視覺圖形化展現:

透過網頁前端呈現創作者共創之經文，並加入實時進度儀表板與全球參與地圖等資訊視覺圖形化，建構大規模資料展示平台。且平台前端將支援多國語系介面與國際通用拼音輔助機制，徹底打破語言與地域藩籬。

- 全球化部署

為達成全球民眾皆能無障礙地參與共創，本專案之網站系統將全面導入全球化部署。系統透過建置高擴展性之服務架構，並結合全球內容傳遞網路（CDN）分散式邊緣節點技術，確保世界各地的使用者在讀取、上傳海量圖文與無縫影音串流時，皆能享有極低延遲的流暢體驗。

四、專案範圍

本專案範圍包含

      - 建置「全民大寫經：數位共創平台」網站系統。

      - 網站系統功能需求詳如「貳、系統需求說明」。

      - 本專案包含需求設計、開發、測試與安裝部署。

      - 正式環境架構規劃及建置。

五、專案期程

履約期限：履約期限起始日自11５年５月１日)起至117年５月１３日。各階段交付項目及期程依本案需求規格說明書「交付項目與時程」辦理。

六、履約地點

台灣大慈恩譯經基金會(114臺北市內湖區瑞光路188巷52號2樓)

貳、 系統需求說明

一、 伺服器與硬體建置需求

本專案地端伺服器考量封測期間之高併發連線、影音合併處理及 AI 審核模型之需求，其硬體架構及建置原則建議依下列規格辦理：

系統主機板：

建議採用高階商用或工業級主機板，以承載高負載運算產生之高溫，並須配置三組以上之M.2擴充插槽，以利未來數位資產之容量擴充。

處理器 CPU：

為滿足高併發之應用程式介面連線請求與背景微服務之任務派發，建議配備實體核心數達 20 核心與 28 執行緒以上之高效能中央處理器，且須具備硬體級影音編解碼加速技術。

記憶體 RAM：

考量龐大之記憶體資料庫、關聯式資料庫與 AI 運算進程之記憶體佔用，主記憶體總容量須達 64GB 以上，並須採用新世代之雙通道高頻記憶體，以確保系統資料吞吐效能。

顯示運算單元（GPU）：

為支援 AI 審核輔助作業，系統建議配置具備 12GB 以上獨立記憶體之高階圖形處理器，且支援最新平行運算指令集架構。

固態儲存系統（SSD）：

系統須配置兩組容量各達 1TB 以上之 PCIe Gen4 高速固態硬碟，確保資料庫與影音切片頻繁讀寫之效能要求。

電源供應管理：

電源供應器須達 850W（含）以上，且須通過 80 PLUS 金牌以上認證之全模組化規格，具備原生高階顯示卡供電線材，以供應 CPU 與 GPU 滿載運算所需之穩定純淨電壓。

建議主機規格

| 組件 | 品名與規格 | 數量 | 預估價格(NTD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 處理器 CPU | Intel Core Ultra 9 285K | 1 | 18600 |
| 主機板 MB | 微星 PRO Z890-A WIFI(ATX/LAN 5Gb+Wi-Fi | 1 | 8490 |
| 記憶體 RAM | 威剛 64G(雙通32Gx2)D5-6000/CL30 LancerBlade | 2 | 41998 |
| 固態硬碟 M.2｜SSD | 威剛 XPG MARS 980Blade 4TB | 2 | 45398 |
| 封閉式｜開放式水冷 | NZXT Kraken Elite 360 | 1 | 9900 |
| 顯示卡VGA | 華碩 DUAL-RTX5060TI-O16G-WHITE | 1 | 19990 |
| CASE 機殼 | Fractal Design Epoch TG | 1 | 3590 |
| 電源供應器 | Montech TITAN PLA 1000W | 1 | 6290 |
| UPS不斷電 | CyberPower Cp1500pfclcda/1500VA/1000W/ | 1 | 6290 |
| OS+應用軟體 | Windows 11 Pro 中文專業彩盒版 64位元 | 1 | 6490 |

總計 167036 NTD

二、 系統功能需求

(一) 資料治理需求：

- 經文數位結構化規範：

  - 資料清洗：

系統建置初期，須針對《大般若波羅蜜多經》進行數位文本之前置處理。精確萃取純經文內文，全面過濾並剔除卷首之譯者署名、朝代、註解、標註及校勘記等非經文主體之附加文字，確保共創標的純粹性。

  - 階層式結構：

系統須依據經文之固有編排如卷、品等，建立具備嚴密邏輯之樹狀資料庫結構。並將總數近五百萬之經文拆解至「單一字元」層級，賦予全庫每一個字元唯一之系統識別碼與全域流水號，作為使用者認領與數位資產綁定之唯一依據。

  - 排版座標化:

為對應前端「一行 20 字」之仿古卷軸視覺排版，系統後端須將結構化後之字元，建立為網格座標系統。明確定義每一字元所屬之卷數、行號、欄位，確保前台視覺呈現與後台資料存取之絕對精準。

  - 字元狀態管理機制：

經文結構化後，每一個字元實體須具備獨立之系統狀態。包含：「開放認領」、「鎖定中」、「已認領待上傳」、「內容審核中」及「已完成展示」等狀態，以支撐平台防弊與審核作業之流暢運作。

- 使用者資料治理

2-1 系統之檔案設計:

考量本專案資料約五百萬筆，為確保儲存成本與讀取效能，單次認領任務之總上傳檔案大小以20MB為限，每一筆完整創作必須包含創作圖檔、創作音檔、創作文檔及個人圖檔等四項資料。

2-2 創作圖檔規範：

(1)平台前端須支援終端使用者上傳JPG、PNG、WebP及HEIC（含iOS預設格式）等常見壓縮圖檔格式，單一圖檔大小以10MB為限。

(2)考量跨裝置放大瀏覽之細節清晰度，上傳圖檔之最低解析度要求為800x800像素。若低於此標準，前端系統應予阻擋並提示使用者重新拍攝。

(3)為符合經文排版，圖片之長寬比例須為正方形（1:1）。前端操作介面須內建圖片裁切工具，供使用者於上傳時自行框選及調整範圍，不可要求使用者事先於本地端處理完畢再行上傳。

(4) 後端儲存機制須統一將圖檔轉碼為WebP格式，並採品質參數 90 之失真壓縮，以達視覺無損且最佳化儲存空間之目的。

(5) 若使用者上傳之原始圖片大於 2048x2048 像素，系統後端須自動等比例縮放至此上限再進行儲存。以兼顧未來高畫質大型投影策展與實體藝術出版之數位典藏需求。

2-3 創作音檔規範：

(1) 平台須提供網頁端即時錄音功能，並支援使用者上傳MP3、M4A、AAC、WAV等常用音訊格式，單一檔案上傳上限為2MB。

(2) 創作音檔長度強制限制為「3秒」。前端錄音介面須配置自動倒數與強制截止機制，確保資料規格之一致性。

(3) 音軌儲存規格與處理:為優化海量資料傳輸，系統後端須統一將音檔轉碼為 HE-AAC v2 格式。取樣率固定為 48kHz，單聲道（Mono）錄製，並將位元率（Bitrate）設定為 32kbps 至 48kbps 之間。經此優化，單筆 3 秒音檔之儲存體積應控制在 15KB 至 20KB 左右。

(4) 音質優化與標準化：系統後端須具備「自動增益補償（AGC）」與「響度正規化（Loudness Normalization）」功能。不論使用者設備品質為何，系統須自動調節輸出音量至一致標準（建議為 -16 LUFS），確保聽感均衡。

(5) 智能化內容審核：系統須介接雲端 AI 語音辨識服務，針對3秒內容進行即時識別，攔截與經典無關之雜音、空白、或不雅言論。

2-4 創作文檔規範：

(1) 創作文檔包含「作品介紹」與「創作者自介」兩項欄位。考量前端介面之排版美觀與資料庫儲存效能，作品介紹字數上限設定為1000字，創作者自介欄位字數上限設定為500字。

(2) 系統資料庫與前後端傳輸須全面採用 UTF-8 (utf8mb4) 多國語系編碼標準，以相容全球參與者之各國語言輸入。

(3) 為維護佛教經典與專案之莊嚴性，系統前端與後端皆須阻擋非標準文字之表情符號（Emoji）及特殊系統符號。

(4) 系統後端須建置嚴密之「防範跨站腳本攻擊（XSS）」與「SQL隱碼攻擊（SQL Injection）」過濾機制，強制消除所有使用者輸入內容中之惡意程式碼（如 HTML 或 Script 標籤），確保平台資安無虞。

(5) 得標廠商須建置敏感詞彙過濾庫（黑名單），並介接雲端 AI 語意分析服務進行即時審查。若偵測到色情、暴力、政治敏感詞彙或未經授權之廣告連結，系統應自動退件或轉入後台「人工待審核佇列」，以確保平台展示內容符合合規性與善良風俗。

2-5 個人圖檔規範：

(1) 平台系統須提供使用者上傳個人頭像功能，前端須支援JPG與PNG等常見圖檔格式，單一檔案上傳上限規定為2MB。

(2) 考量全球海量使用者同時存取之網頁載入效能，個人圖檔之儲存解析度上限規定為400x400像素。若使用者上傳之原始檔案解析度高於此標準，系統後端須自動執行等比例縮放處理。

(3) 為維護介面視覺之高度統一性，前端操作介面須內建「個人圖檔裁切器」，強制使用者於上傳時框選為 1:1 正方形比例。系統展示端得依設計需求，自動套用圓形遮罩或特定邊框進行呈現。

(4) 後端儲存機制須統一將圖檔轉碼為 WebP 格式，並採取品質參數 80 之壓縮策略，確保單一檔案體積控制在 30 KB 以內，以利於在經文列表頁面中進行巨量頭像之流暢渲染。

(5) 若使用者選擇不提供個人圖檔，系統須自動分派專案統一設計之「預設識別圖示」，不可產生圖檔缺失之破圖現象。

2-6 字元權限控制規範：

權限管理員擁有對全庫五百萬字元之絕對操控機制。包含但不限於:

(1) 權限管理員可指定特定字元轉為禁止一般大眾認領狀態。

(2) 強制釋出與退回： 若民眾上傳之圖文音檔經人工複審認定違規，管理員可一鍵撤銷該筆資料，並將該字元狀態重新釋出為「開放認領」。

(3) 內容覆蓋與替換： 允許管理員直接由後台為特定字元上傳專屬圖檔、音檔與介紹，不受常規前端 20MB 上傳限制之規範。

(三)使用者身分登入與管理規範

- 第三方單一登入機制：

為降低大眾參與門檻並確保實名防弊，系統須捨棄傳統帳號密碼註冊模式，將使用 OAuth 2.0 授權機制，支援 Google、Apple、Facebook、Line 等國際主流第三方帳號直接連動登入。系統僅向第三方要求取得最基本之識別碼如 Email 或 User ID，落實資料最小化原則。

- 安全連線狀態維持：

網頁前端與後端之驗證機制，須透過發行加密之 JWT 並將其儲存於瀏覽器之安全 Cookie 中進行。該 Cookie 須強制設定為 HttpOnly 與 Secure 屬性，確保使用者在瀏覽、滑動經文或跨頁面操作時，系統能無縫維持其登入狀態，同時阻絕惡意程式（如 XSS 跨站腳本攻擊）竊取身分憑證。

- 使用者帳號檢核機制：

3-1 「一人一字」檢核機制

系統須以第三方登入之「唯一識別碼（UID）」作為驗證基準。當使用者進行字元認領時，系統後端須即時檢核該帳號是否已具備認領紀錄或正處於限制期中，嚴格規範單一有效帳號僅能完成一次創作，以防堵惡意洗版。

3-2 佔位與限期機制：

使用者選定字元後，該字元狀態即轉為「鎖定中（保留）」。使用者必須於 14 天（336小時） 內完成圖檔、音檔、文檔等所有創作資料之上傳作業。

3-3 逾期權限處置：

若使用者未於 14 天內完成上傳作品，系統將自動判定為棄權並執行兩項自動化動作：

(1) 該鎖定字元之狀態重置為開放認領，回歸供大眾選取。

(2) 系統須限制該違約之帳號選字 3 天（72 小時） 內不得進行任何字元之認領操作。限制期滿後，方恢復其認領權限。

- 使用者數位足跡與 IP 數據運用：

系統須於使用者登入及上傳時，記錄其來源 IP 位址、登入時間與裝置類型。此數據不作為限制認領次數之唯一依據，其主要用途為：

A. 資安防禦： 配合防火牆進行流量異常分析，若單一 IP 於短時間內發起大量 API 請求，系統可自動阻擋其惡意攻擊。

B. 視覺化地圖運用： 將來源 IP 轉換為「去識別化」之粗略地理位置如國家、城市層級，提供前端「全球參與熱點地圖」實時點亮之數據來源。

- 個資保護與合規性：

所有收集之使用者基本資料、Email、IP、授權時間等，須經安全加密演算法儲存於資料庫中。資料之收集與運用須完全符合我國《個人資料保護法》及國際隱私權規範，並於網頁登入處明確提供使用者條款與授權同意勾選機制。

(四)資訊視覺圖形化展現

- 共創經文展演風格與互動：

1-1 排版風格：

經文主視覺須採用「右至左、上至下」之傳統直書排版，單行固定為20字，並以「仿古經文卷軸」作為背景介面風格，呈現莊嚴之藝術感。

1-2 狀態視覺化：

尚未被認領之字元，須以淺色浮水印或標準古體字作為底圖佔位；已被認領之字元，則即時替換為使用者上傳之實體相片或數位描字圖檔，形成風格多元之字海。

1-3 互動機制：

網頁須支援無段式水平拖曳滑動，並提供縮放功能。使用者縮小時可總覽經文章節區塊，放大時可檢視單一字元之墨跡細節。點擊特定字元時，系統須以彈出視窗展示該字元之作品介紹、創作者大頭貼與自介，並播放其錄製之3秒音檔。

- 多國語系介面架構：

系統前端須導入國際化多語系架構，初期優先開發並支援英語、西班牙語，以及大乘與南傳學佛圈主流語系，如日文、韓文、越南文、泰文、藏文、緬甸文等。系統應能根據使用者瀏覽器設定自動切換對應語系，或提供手動下拉選單切換。

- 羅馬拼音輔助機制：

為協助非漢字使用語系之民眾順利完成語音錄製，系統須於認領字元旁，自動標註對應之國際通用羅馬拼音。發音標示以「能正確讀音」為首要目標，不強求深度之語義翻譯。

- 數位描字與數位畫布功能：

若使用者不便以實體紙筆創作並拍照上傳，系統前端須提供「數位描字」之替代方案。於螢幕上呈現該字元之淺色浮水印底圖，讓使用者能以觸控面板或滑鼠進行描繪。完成後由系統自動將軌跡生成為透明背景或仿紙質背景之圖檔，以融入經文中。

- 經文查閱與外部字典介接：

系統須具備經文釋義輔助功能。使用者可於前端介面選取或反白特定字元，系統即透過提示顯示簡要字義，或提供外部超連結，串接具公信力之線上佛教辭典（如 CBETA 辭典或開源中文字典），方便使用者創作時了解字義之目的。

- 共創經文音檔播放機制：

系統前端於展示完成之經文卷軸時，須具備音頻播放功能。使用者點擊單一字元，即可聆聽該創作者錄製之3秒音檔；系統亦須支援「連續播放」模式，能依經文順序無縫串接並自動播放相鄰字元之音軌。